Gestión de cambios en sistemas de inteligencia artificial

Ejemplo didáctico cumplimentado

CAM-001   Versión 0.1   Material del curso para revisión

Describe el cambio, fija criterios antes de probar, registra resultados y documenta la decisión y el paso a producción. Incluye cambios del proveedor y de la integración propia.

Caso ficticio Tech Server IIT Spain. Las actuaciones son propuestas y los resultados indicados son sintéticos. Los datos que faltan permanecen pendientes; este documento no acredita una evaluación o implantación real.

# Identificación del cambio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Organización y documento | Tech Server IIT Spain. CAM-001 v0.1 didáctica. |
| Uso y sistema | Clasificador de incidencias SYS-003 / USO-004. |
| Motivo y diferencias | Evaluar el paso de v1 a v2; mejora global y deterioro de la categoría crítica en el supuesto. Detalle técnico pendiente. |
| Versiones y entorno | v1 y v2 didácticas. Configuración, integración y entorno real pendientes. |
| Proveedor y condiciones | Proveedor y cambios de tratamiento pendientes de confirmar. |
| Riesgos y efectos | Una prioridad insuficiente podría retrasar atención. Aplicación operativa, demora e impacto real sin confirmar. |

# Recorrido del procedimiento

Quien solicita identifica el cambio. La función técnica prepara la comparación y la evaluación revisa riesgos e impactos. La función autorizadora decide con los resultados y condiciones disponibles. Solo se despliega el alcance autorizado y se observa su funcionamiento antes de cerrar el cambio.

| Actividad | Función y medios |
| --- | --- |
| Preparar y ejecutar pruebas | Función técnica propuesta; acceso al entorno y registros pendientes. |
| Revisar riesgos y datos | Responsable SGIA y funciones de datos y seguridad propuestas. |
| Autorizar y desplegar | Funciones con autoridad pendientes de confirmar; separar evaluación y ejecución cuando corresponda. |

# Preparación y criterios previos

Cada estado requiere una evidencia y su alcance. Utiliza pendiente, preparado, comprobado o no aplicable con justificación. En el ejemplo, preparado describe la planificación didáctica; no una prueba real ejecutada.

| Comprobación | Estado | Evidencia o pendiente |
| --- | --- | --- |
| Alcance y diferencias identificados | Pendiente | Obtener evidencia del alcance, función y configuración correspondiente. |
| Referencia anterior con configuración y condiciones | Pendiente | Obtener evidencia del alcance, función y configuración correspondiente. |
| Datos permitidos y entorno delimitado | Pendiente | Obtener evidencia del alcance, función y configuración correspondiente. |
| Muestra y categorías críticas descritas | Preparado en el supuesto | 100 tickets sintéticos; 10 de categoría crítica. |
| Datos de ajuste separados de evaluación | Pendiente | Obtener evidencia del alcance, función y configuración correspondiente. |
| Criterios fijados antes de resultados | Preparado en el supuesto | Sensibilidad crítica mínima del 90 % en el ejercicio. |
| Plan de prueba y responsables definidos | Pendiente | Obtener evidencia del alcance, función y configuración correspondiente. |
| Condiciones del proveedor revisadas | Pendiente | Obtener evidencia del alcance, función y configuración correspondiente. |

# Criterios de aceptación

| Aspecto | Criterio previo y alcance |
| --- | --- |
| Exactitud global | Indicador descriptivo: el caso no aporta un umbral global de aceptación. Completar antes de una evaluación real. |
| Sensibilidad crítica | Al menos 90 % de los casos críticos correctamente identificados. Criterio didáctico, no impuesto por ISO. |
| Integración y capacidad | Pendiente: definir destino, errores de integración, tiempos y carga. |
| Supervisión y alternativa | Pendiente: comprobar intervención y viabilidad de la alternativa. |

# Resultados y reevaluación

Registra fecha, versión, datos, referencia de evaluación, criterio, salida obtenida y desviaciones. Distingue resultados sintéticos de pruebas realizadas. El ejercicio del módulo 9 utiliza 100 tickets, incluidos 10 de categoría crítica.

| Métrica | v1 | v2 | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Exactitud global | 90/100 = 90 % | 94/100 = 94 % | Mejora agregada de la muestra; no resuelve los demás criterios. |
| Sensibilidad crítica | 9/10 = 90 % | 7/10 = 70 % | v2 incumple el mínimo didáctico del 90 %. |
| Críticos no identificados | 1 de 10 | 3 de 10 | No demuestra la causa ni la frecuencia en producción. |

| Comprobación adicional | Resultado y evidencia | Actuación pendiente |
| --- | --- | --- |
| Categorías, destino y ambigüedad | Sin prueba real aportada. | Preparar casos pertinentes y referencia revisada. |
| Latencia, carga e integración | Sin resultado aportado. | Definir criterios y probar el servicio completo. |
| Intervención y alternativa | Capacidad y disponibilidad sin confirmar. | Ensayar escalado y alternativa bajo su carga prevista. |

# Riesgos impactos y límites de la conclusión

Evaluación  Revisar el escenario de prioridad insuficiente, los afectados y los controles. La salida propuesta no acredita que se aplicara una prioridad ni que hubiera demora o daño.

Limitaciones  Muestra sintética pequeña; condiciones operativas y causa del deterioro sin confirmar. Analizar casos y evaluar una corrección con datos pertinentes independientes.

# Decisión despliegue y cierre

Decisión propuesta  No autorizar v2 para el alcance solicitado. Incumple la sensibilidad crítica del ejercicio.

Situación de v1  Cumple la condición crítica de esta muestra, pero su disponibilidad y adecuación global no están acreditadas. Confirmar alternativa, controles y condiciones de operación.

Autoridad y registro  Función autorizadora por confirmar. No hay aprobación ni despliegue real en el supuesto.

# Condiciones para un despliegue posterior

| Comprobación | Estado y evidencia |
| --- | --- |
| Versión y configuración autorizadas | Pendiente; no habilita despliegue de v2. |
| Riesgo residual y condiciones aceptados por función competente | Pendiente; no habilita despliegue de v2. |
| Ventana y responsables definidos | Pendiente; no habilita despliegue de v2. |
| Comunicaciones preparadas | Pendiente; no habilita despliegue de v2. |
| Retorno comprobado o alternativa viable | Pendiente; no habilita despliegue de v2. |
| Señales de intervención y seguimiento definidas | Pendiente; no habilita despliegue de v2. |

# Seguimiento y cierre

Acción siguiente  Investigar los casos críticos fallidos, completar criterios y repetir la evaluación de una corrección antes de proponer otra autorización.

Observación posterior  Pendiente de diseñar según entorno y carga; no se inventa un periodo ni un resultado.

Cierre  Cambio no autorizado. Mantener pendientes y versiones; cualquier nueva propuesta necesita una decisión documentada.

Consultar la lección 9.4 sobre gestión de cambios